镇坪县矿山地质环境治理和植被恢复两单一表 序号; 矿山名称; 工作任务; 治理要求; 牵头部门; 配合部门; 责任企业; 完成时限; 备注. 1; 镇坪县 茅坪石煤矿; 矿山地质环境保护与土地复垦二合一方案未编制评审备案。; 督促企业加快矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制和备案。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曾家镇; 镇坪县茅坪煤矿有限责任公司; 2019年10月30日; 市级发证. 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曾家镇; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曾家镇; 长期. 2; 镇坪县 簸箕沟石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曾家镇; 陕西豪林矿业有限公司; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曾家镇; 长期. 3; 镇坪县冯家营钒矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、 县农业农村和水利局、牛头店镇; 镇坪县红星矿业有限责任公司; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、牛头店镇; 长期. 4; 镇坪县余老二湾石煤 矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县余老二湾煤矿; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 5; 镇坪县 陈家湾 石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县 陈家湾煤矿; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 6; 镇坪县石门沟石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县石门沟煤矿; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 7; 镇坪县 瞎马洞石煤矿; 矿山地质环境保护与土地复垦二合一方案未编制评审备案。; 督促企业加快矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制和备案。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县 瞎马洞煤矿; 2019年10月30日; 市级发证. 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 8; 镇坪县棚溪沟石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县合吉煤矿; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 9; 镇坪县 刘家台 石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县 刘家台煤矿; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 10; 镇坪县 岩屋坪石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县 岩屋坪石煤矿; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 11; 镇坪县 谢家坡石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县 谢家坡石煤矿; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 12; 镇坪县拐子沟石煤矿; 矿山地质环境保护与土地复垦二合一方案未编制评审备案。; 督促企业加快矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制和备案。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县拐子沟煤矿; 2019年12月30日; 市级发证. 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 13; 镇坪县 桃园石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曙坪镇; 镇坪县 开元矿业有限责任公司; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曙坪镇; 长期. 14; 镇坪县 麦柞坪石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曙坪镇; 镇坪县 阳安煤业有限责任公司; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曙坪镇; 长期. 15; 镇坪县小办溪钒矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曙坪镇; 镇坪县小办溪钒矿; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曙坪镇; 长期. 16; 镇坪县钟宝镇煤炭湾煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、钟宝镇; 镇坪县钟宝镇煤炭湾煤矿; 长期; 市级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、钟宝镇; 长期. 17; 镇坪县吊夫沟石煤矿; 矿山地质环境保护与土地复垦二合一方案未编制评审备案。; 督促企业加快矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制和备案。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县安丰煤矿; 2019年12月30日; 市级发证. 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 18; 镇坪县大河石煤矿团堡矿区; 矿山地质环境保护与土地复垦二合一方案未编制评审备案。; 督促企业加快矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制和备案。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、钟宝镇; 镇坪县大河煤矿有限责任公司; 2019年10月30日; 市级发证. 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、钟宝镇; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、钟宝镇; 长期. 19; 镇坪县 金坪石材厂; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曾家镇; 镇坪县 金坪石材厂; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曾家镇; 长期. 20; 镇坪县 回龙寨采石厂; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曾家镇; 镇坪县 回龙寨砂石有限公司; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曾家镇; 长期. 21; 镇坪县 竹叶关采石厂; 矿山地质环境保护与土地复垦二合一方案未编制评审备案。; 督促企业加快矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制和备案。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、牛头店镇; 镇坪县金石矿业有限责任公司; 2019年12月30日; 县级发证. 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、牛头店镇; 长期. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、牛头店镇; 长期. 22; 镇坪县 黄龙沟采石厂; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、牛头店镇; 镇坪县 黄龙沟采石厂; 长期; 县级发证（2018年度已关闭注销）. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、牛头店镇; 长期. 23; 镇坪县 曙坪镇桃园饰面用板岩矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、曙坪镇; 镇坪县 鸿利矿业有限责任公司; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、曙坪镇; 长期. 24; 镇坪县钟宝镇 叫花子岩建筑石料用灰岩矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、钟宝镇; 镇坪县钟宝镇 叫花子岩石灰厂; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、钟宝镇; 长期. 25; 镇坪县上竹镇寨湾建筑石料灰岩矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县 建民石料加工有限责任公司; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 26; 镇坪县钟宝镇红岩沟建筑石料用灰岩矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 镇坪县 鑫盛石料有限公司; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇; 长期. 27; 镇坪县钟宝镇锦鸡峒建筑石料用辉绿岩矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、钟宝镇; 镇坪县 南江矿业商贸有限公司; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、钟宝镇; 长期. 28; 镇坪县牛头店镇白珠峡饰面用板岩矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 按方案督促企业落实矿山地质环境恢复与土地复垦主体责任。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、牛头店镇; 陕西镇坪鑫大地建材有限公司; 长期; 县级发证. 矿山植被恢复治理监管工作。; 按方案督促企业落实植被修复治理主体责任。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、牛头店镇; 长期. 29; 镇坪县 张家坪石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 争取项目支持，落实矿山地质环境恢复与土地复垦工作。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 2025年; 历史遗留. 矿山植被恢复治理监管工作。; 争取项目支持，落实植被修复治理工作。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇. 30; 陕西省 镇坪县青龙沟石煤矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 争取项目支持，落实矿山地质环境恢复与土地复垦工作。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 历史遗留. 矿山植被恢复治理监管工作。; 争取项目支持，落实植被修复治理工作。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇. 31; 镇坪县 大河石煤矿鸭儿池矿区; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 争取项目支持，落实矿山地质环境恢复与土地复垦工作。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 2025年; 历史遗留. 矿山植被恢复治理监管工作。; 争取项目支持，落实植被修复治理工作。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇. 32; 小溪河瓦板石矿; 落实矿山地质环境恢复监管工作。; 争取项目支持，落实矿山地质环境恢复与土地复垦工作。; 县自然资源; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、上竹镇; 2025年; 历史遗留. 矿山植被恢复治理监管工作。; 争取项目支持，落实植被修复治理工作。; 县林业局; 市生态环境局镇坪分局、县农业农村和水利局、县自然资源局、上竹镇.