镇坪县财政局文件

镇财农〔2019〕35号

镇坪县财政局

关于下达2020年中省财政专项扶贫资金（发展资金）的通知

县扶贫局、农水局、交通局及各镇人民政府：

根据安康市财政局《关于提前下达2020年中省财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知》（安财农〔2019〕111号）文件要求，经商县扶贫局、县发改局并经县脱贫攻坚领导小组审定，现将2020年中央财政专项扶贫资金4785万元下达你部门、镇，专项用于产业发展类项目3730万元、基础设施类项目1055万元（具体分配情况见附表）。年底列入2020年政府支出功能分类科目“2130504农村基础设施建设”和“2130505生产发展”。

按照《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点意见》（国办发〔2016〕22号）文件精神及相关规定，本次下达资金属涉农整合资金范围，请严格按照《镇坪县涉农整合资金项目管理暂行办法》的有关规定管理使用资金，严格按照项目投资计划、绩效目标实施项目建设，严禁擅自超项目计划范围、超投资标准、改变资金用途，同时按要求报送绩效目标表，确保资金使用成效。

附件：镇坪县2020年中省财政专项扶贫资金项目计划分配明细表

镇坪县财政局

2019年12月9日

| 镇坪县2020年中省财政专项扶贫资金项目计划分配明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类别 | 序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设年限 | 预期效益 | 合计 （万元） | 计划投资（万元） |  |  |  | 实施单位 | 财政支持环节 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4785 | 3600 | 1185 |  |  |  |  |  |
| 产业发展小计 |  |  |  |  |  |  | 3730 | 3030 | 700 |  |  |  |  |  |
| 产业发展类 | 1 | 2020年贫困户小额贷款贴息 | 镇坪县 | 对发展种养殖产业贫困户资金短缺的，在符合政策下，发放“5321”小额信贷资金，并给予基准利率贴息，预计投放贷款资金9000万元，贴息300万元。 | 2020年6月-10月 | 预计贴息贫困户1000户以上。通过财政资金贴息，鼓励1000户以上贫困户发展特色猪药芋产业，户均增收1500元以上。 | 205.00 | 205.00 |  |  |  | 县扶贫局 | 资金补贴 |  |
|  | 2 | 2019年互助资金占用费补贴 | 镇坪县 | 对发展种养殖产业贫困户，短期资金出现小额缺口的，按程序向所在村申请互助资金，并对利息予以补贴，预计投放互助资金2000万元，补贴50万元。 | 2020年6月-10月 | 预计补贴贫困户500户以上。通过财政资金补贴，鼓励500户以上贫困户发展特色种养殖产业，户均增收800元以上。 | 51.00 | 51.00 |  |  |  | 县扶贫局 | 资金补贴 |  |
|  | 3 | 雨露计划 | 镇坪县 | 全县预计实施雨露计划（千校技能）653人以上。 | 2020年6月-10月 | 对653名贫困学生人均补助3000元。 | 196.00 | 196.00 |  |  |  | 县扶贫局 | 资金补贴 |  |
|  | 4 | 白坪村三组新修产业路 | 城关镇 白坪村 | 新修砂石路，路线全长1482.7m（含支路180m），路基宽度4.5m； | 2020年 3月-4月 | 改善贫困户38户生产生活条件，提升企业园区产业发展基础设施条件，种植桃李林果园300亩，带动贫困户30人就地就近务工，实现人均增收1000元以上。 | 75 | 75 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 5 | 水晶坪二组产业路 | 牛头店镇 水晶坪村 | 新修产业路长度200米，路基宽4.5米，石渣垫层4米，包含挖土方784.81立方米，挖石方1713.41立方米，碎石垫层800平米 | 2020年6月-2020年7月 | 方便群众出行，带动12户贫困户开发利用132亩土地，户均增收1500元. | 8 | 8 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 6 | 城关镇蔬菜村四组产业路硬化工程 | 城关镇 蔬菜村 | 道路硬化，路线全长960m，路基宽度4.2m，硬化宽度3.5m；挖方2125㎡，挖土石方1500m³，修挡土墙400m³。 | 2020年 4月-6月 | 改善9户贫困户生产生活条件，带动1家农家乐发展。 | 95 | 95 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 7 | 白珠村三组产业路延伸项目 | 牛头店镇 白珠村 | 新建产业路长度1570米，路基宽度5.5米，包括挖方29738立方米，填方3825立方米，挖土方386.1立方米，浆砌片石444.2立方米，涵洞4道 | 2020年8月-2020年10月 | 改善54户贫困户生产生活条件，利用闲置土地68亩。通过土地流转增加贫困户收入。 | 120 | 120 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 8 | 干洲河村级产业路改造工程 | 钟宝镇 干洲河村 | 起点为钟宝镇旧城村与干洲河村交界处，终点K4+500位于朱家湾，路线全长4.5km。原有K0 ＋000至K3＋000段旧路为同村水泥标准，在原有3.5米路面内侧加宽1米，以确保有效路面为4.5米，同时增设错车道，完善排水设施；K3＋000至K4＋500段有旧路为土路，拓宽改建路基宽度4.5米。 | 2020年3月-9月 | 直接改善贫困户88户生产生活条件。不仅方便群众出行，有效的促进了干洲河村猕猴桃、中药材种植发展和主导产业的畅销。并为部分贫困劳动力提供了就近务工的岗位 | 240 | 240 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 9 | 新坪村三组产业路硬化 | 钟宝镇 新坪村 | 主要建设内容包括路基挖方、垫层、混凝土路面硬化、挡土墙、排水管和沟等，硬化路面全长299.7米，路面净宽5米，硬化宽度4.5米。 | 2020年5月-8月 | 直接改善贫困户18户生产生活条件。推动了新坪村集体经济合作社及品国心旅游开发公司的发展。 | 40 | 40 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 10 | 新坪村三组产业路维修 | 钟宝镇 新坪村 | 维修产业路全长424.5米，路基宽5.5米（其中排水沟0.5米，防护栏杆0.5米，路面4.5米），砂石垫层宽度4.5米，主要建设内容包括路基加宽及改线、垫层、路堑挡土墙、排水管等。 | 2020年5月-7月 | 直接改善11户贫困户37人生产生活条件。改善了果园、草莓园及种植户的交通现状。 | 18 | 18 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 11 | 城关镇蔬菜村五组食用菌产业基地挡土墙工程 | 城关镇 蔬菜村 | 修建挡土墙80m，高5-6m，挖一般土方4170m³，挡土墙881m³，填方655m³ | 2020年 7月-8月 | 改善32户贫困户生产生活条件;同时提升食用菌产业基地基础设施条件，带动30人就近就地务工 | 40 | 40 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 12 | 白坪村四组产业路修复改造工程 | 城关镇 白坪村 | 拆除旧路面184.08m³，道路硬化666.81m，加宽路基宽度5.5m，硬化宽度4.5m，路肩排水沟30m | 2020年 7月-8月 | 直接改善22户贫困户生产生活条件，带动55户贫困年户均增收500元以上。 | 60 | 60 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 13 | 曙坪镇阳安村1.2.3组产业路维修 | 曙坪镇 阳安村 | 维修改造1.2.3组3公里产业路，厚18厘米。路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 4.0 米，其中涵管延长7道，挡土墙、路基垫层及挖填方等，包括路面、沟坎、挡墙。 | 2020年7月-12月 | 改善65户贫困户生产生活条件。 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 14 | 城关镇友谊村月桂中药康养现代农业园区产业道路工程 | 城关镇 友谊村 | 新修产业路841.006米，路基宽度为 5.5 米，路面宽度为 4.5 米；挖土方39913m³，挖石方9978m³，路肩排水沟2098m | 2020年 7月-9月 | 改善11户贫困户生产生活条件，带动一个企业发展，提升黄连产业发展基础设施条件。 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 15 | 鱼坪村二组产业路维修 | 曾家镇 鱼坪村 | 修复鱼坪村二组道路1.7公里，清理跨方6处，计划挖方1620M³，新增排水涵1处，挡土墙334米 | 2020年7月-9月 | 改善15户贫困户生产生活条件，带动贫困户发展发展生猪、中药材、中蜂、鸡、牛羊、茶叶等产业，年户均增收500元以上。 | 30 | 30 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 16 | 洪阳村一组小沟产业路改造 | 曾家镇 洪阳村 | 改造洪阳村一组产业路471米，新修路肩挡墙123.8米 共计423M³，新增排水管涵2道 | 2020年7月-9月 | 改善8户贫困户23人生产生活条件，带动贫困户发展发展生猪、洋芋、中药材、中蜂等产业，年户均增收500元以上。 | 17 | 17 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 17 | 青台村一二三组产业路修复 | 曾家镇 青台村 | 修复青台村一、二、三产业路1.93公里，包括路面、挡墙、路肩、水沟。 | 2020年7月-9月 | 改善16户贫困户75人生产生活条件，带动贫困户发展生猪、洋芋、中药材、中蜂等产业，年户均增收500元以上。 | 15 | 15 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 18 | 洪阳村四组香炉沟道路及产业路改造 | 曾家镇 洪阳村 | 硬化洪阳村四组产业路0.64公里，宽3.5米，新建道路边沟640米。 | 2020年7月-9月 | 带动18户贫困户发展魔芋产业，56名贫困户年人均增收500元以上。 | 70 | 70 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 19 | 桃花村二组产业路硬化 | 曾家镇 桃花村 | 硬化桃花村二组产业路2.67公里，宽度3.5米，硬化面积8703M²，新增挡土墙104.12M³、排水管涵2处。 | 2020年7月-9月 | 带动23户贫困户65人发展魔芋种植，解决贫困户务工30人，23户贫困户年户均增收1000元以上。 | 100 | 100 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 20 | 城关镇新华村一组杨桃基地产业路 | 城关镇 新华村 | 新修产业路340.1m，路基宽度4.5m，路面宽度4.0m,挖土方874m³，挖石方6253m³ | 2020年 7月-8月 | 改善25户贫困户57人生产生活条件，方便发展猕猴桃产业。 | 30 | 30 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 21 | 城关镇小河村八组产业路硬化工程 | 城关镇 小河村 | 挖除旧水泥混凝土路面40.32m³，硬化道路130m，路基宽度5.0m，硬化路面宽度4.0m，路肩排水沟50m | 2020年 7月-8月 | 改善24户贫困户80人生产生活条件，年户均增收500元以上。 | 9 | 9 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 22 | 城关镇小河村六组产业路工程 | 城关镇 小河村 | 道路硬化175m，路基宽度4.5m，硬化路面宽度3.5m，砂石垫层677.5m²，路肩排水沟175m | 2020年 7月-8月 | 直接改善21户贫困户种地难问题，带动贫困户年户均增收500元以上。 | 10 | 10 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 23 | 城关镇友谊村五组产业路 | 城关镇 友谊村 | 新修产业路841.006m，路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，挖土方22305m³，挖石方2706m³，路肩排水沟841m | 2020年 7月-8月 | 直接改善11户贫困户16人生产生活条件。 | 50 | 50 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 24 | 城关镇文彩村二组产业路水毁恢复 | 城关镇 文彩村 | 为挖土石方1718.86m³，土石方清运1718.86m³，混凝土灌注桩12根，道路填方2020m³及道路恢复硬化217m²，排水沟61m | 2020年 8月-10月 | 解决36户贫困户出行难问题，促进草莓产业发展，可带动5户贫困户就地就近务工。 | 100 | 100 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 25 | 尖山坪村十一组产业路建设 | 华坪镇 尖山坪村 | 新硬化产业道路路线全长2192.7 米，路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 4.0 米，其中涵管延长4道，挡土墙、路基垫层及挖填方等。 | 2020年5月至7月 | 改善22户贫困户生产生活条件，方便群众发展林下黄连等中药材产业1000亩。 | 60 | 60 |  |  |  | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 26 | 尖山坪村四组产业路 | 华坪镇 尖山坪村 | 新硬化道路路线全长 836.5 米，路基宽度为 4.0 米，路面宽度为 3.5 米，其中涵管4道、排水板涵1道、挡土墙、路基垫层及混凝土路面硬化等。 | 2020年5月至7月 | 改善37户贫困户生产生活条件，方便群众发展中药材产业200亩。 | 70 | 70 |  |  |  | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 27 | 尖山坪村产业路修复 | 华坪镇 尖山坪村 | 修复路线全长 190 米，路基宽度为 4.0 米，路面宽度为 3.5 米，主要工程内容挖除旧破损混凝土路面、新建路基垫层及混凝土路面硬化等。 | 2020年5月至7月 | 改善9户贫困户生产生活条件，方便群众发展生猪养殖、烤烟种植等特色产业。 | 12 | 12 |  |  |  | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 28 | 白珠村石板厂产业路 | 牛头店镇 白珠村 | 改造石板厂产业路长度487米，路基宽度5.5米，包括挖方8982立方米，填方192立方米，挖土方排水工程487m，浆砌片石592.18立方米，涵洞6m | 2020年7月-2020年9月 | 改善28名贫困户生产生活条件，带动12户贫困户劳务务工增收，人均3000元。 | 44 | 44 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 29 | 国庆村三组产业路建设项目 | 牛头店镇 国庆村 | 硬化沥青混凝土路面车道宽度5.0m 长400m，6.0m 宽沥青混凝土路面长310m，混凝土路肩2X0.25m(安装防护栏杆预留)，三角排水边沟宽0.5m | 2020年7月-2020年9月 | 改善34户贫困户生产生活条件，方便发展茶叶产业。 | 65 | 65 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 30 | 国庆村七组（麻柳树至塘沟）产业路延伸项目 | 牛头店镇 国庆村 | 新修产业路908.246米，宽度5.5米，开发200亩农田用于发展魔芋种植、中药材种植。 | 2020年7月-2020年9月 | 改善生产生活条件，带动贫困户20余户发展种植产业。 | 80 | 80 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 31 | 水晶坪村二组产业路 | 牛头店镇 水晶坪村 | 新建二组产业路2.5公里，包括路基挖方27368m3，路基填方2724 m3，边沟2.5公里，路基防护与加固工程2.5公里，管涵36m | 2020年8月-2020年10月 | 带动12户贫困户开发利用132亩土地，户均增收1500元，改善生产生活条件。 | 120 | 120 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 32 | 牛头店镇水晶坪村五组产业路建设项目 | 牛头店镇 水晶坪村 | 新建产业路116.5米，路基宽度4.3米，混凝土路面宽度3.3米，包含挖土方543.15立方米，路基填筑270立方米，碎石垫层412.8平米，M7.5浆砌石挡土墙232.88立方米 | 2020年6月-2020年7月 | 改善贫困户3户生产生活条件。 | 10 | 10 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 33 | 牛头店镇红星村二组产业路延伸项目 | 牛头店镇 红星村 | 新修产业路103.2米，路基宽度4.5米，石渣垫层宽4米，包含挖土方543.15立方米，路基填筑270立方米，碎石垫层412.8平米，M7.5浆砌石挡土墙232.88立方米 | 2020年6月-2020年7月 | 带动贫困户70户发展种养业，户均增收2000元。 | 10 | 10 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 34 | 红星村二组产业路改造工程 | 牛头店 镇红星村 | 拓宽、改造产业路2公里并硬化，宽4.5米。 | 2020年6月-2020年8月 | 带动贫困户30户发展种养业，户均增收2500元。 | 60 | 60 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 35 | 湘坪村2、9组产业路硬化 | 上竹镇 湘坪村 | 硬化产业路277.7米，路基15CM、砂砾石垫层1056平方米，混凝土路面18CM，水泥混凝土面板1056平方米；浆砌片石挡墙678立方米；安装安全防护栏272米； | 2020年2月—10月 | 改善湘坪村二、九组生产生活条件，带动发展种植养殖产业，其中直接受益贫困户30户101人，并带动贫困户务工增收。 | 50 | 50 |  |  |  | 上竹镇 | 工程建设 |  |
|  | 36 | 上竹镇湘坪村三组刘志堂房屋路口至彭仁良老屋产业路 | 上竹镇 湘坪村 | 新硬化道路126.348米，路基砂砾石垫层15CM，混凝土路面18CM。 | 2020年2月—10月 | 改善湘坪村三组生产生活条件，解决产业发展难问题，其中直接受益贫困户7户22人。 | 8 | 8 |  |  |  | 上竹镇 | 工程建设 |  |
|  | 37 | 上竹镇中心村六组产业路硬化 | 上竹镇 中心村 | 硬化产业路502米，硬化宽度3.5米，厚15CM，砂砾石垫层1456平方米。 | 2020年2月—9月 | 改善中心村六组生产生活条件，促进高山蔬菜、中药材产业发展，直接受益贫困户8户23人。 | 25 | 25 |  |  |  | 上竹镇 | 工程建设 |  |
|  | 38 | 发龙村长行沟产业路 | 上竹镇 发龙村 | 新修发龙村六组产业路564.6米，路宽4.5米，铺设涵管6根，长30米，砌体挡土墙1256方。 | 2020年2月—10月 | 改善发龙村生产生活条件，带动13户贫困户发展中药材种植，直接受益贫困户14户36人，并带动贫困户务工增收。 | 70 | 70 |  |  |  | 上竹镇 | 工程建设 |  |
|  | 39 | 大坝村五组寨湾产业路维修 | 上竹镇 大坝村 | 修复硬化产业路1.2公里，路基垫层15cm，砂砾石垫层4510方，硬化20CM混凝土路面，浆砌挡墙700方，路肩、水沟1200米。 | 2020年2月—10月 | 改善大坝村五组生产生活条件，促进产业发展，直接受益贫困户20户70人，带动贫困户务工增收。 | 90 | 90 |  |  |  | 上竹镇 | 工程建设 |  |
|  | 40 | 五星村二组至四组产业路修复工程 | 曾家镇 五星村 | 修复五星村二至四组产业路4条共计4.3公里，包括修复路基、路面、涵管，新建挡墙、排水沟4300米，硬化路面300余米等设施 | 2020年7月-9月 | 受益贫困户57户176人，解决交通出行的情况下，发展养殖生猪300头、乌鸡5500只，洋芋270亩；20户发展中蜂380箱 ， 38户种植魔芋120亩，19户发展烤烟102亩 。带动年户均增收1200元以上。 | 60 | 60 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 41 | 联合村五组产业路硬化 | 曙坪镇 联合村 | 硬化产业路1.5公里,厚18厘米。路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 4.0 米，其中涵管延长12道，挡土墙、路基垫层及挖填方等。 | 2020年8月-12月 | 改善11户贫困户出行，解决41户贫困户种地难问题。 | 80 | 80 |  |  |  | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 42 | 三坪村产业设施配套建设 | 钟宝镇 三坪村 | 主要建设内容为硬化道路总长度380.7米，路基宽度4米，硬化路面宽度3.5米。 | 2020年7月-9月 | 改善15户贫困户生产生活条件，发展中药材种植户均增收1000元以上。 | 22 | 22 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 43 | 干洲河村产业配套 | 钟宝镇 干洲河村 | 主要建设内容为硬化道路总长度500米，原有路面硬化宽度为5米，新修路基宽度4.5米。 | 2020年7月-9月 | 改善13户贫困户种地难问题，保护农田70亩，带动年户均增收300元以上。 | 35 | 35 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 44 | 五星村二组至四组产业路修复工程 | 曾家镇 五星村 | 修复五星村二至四组产业路4条共计4.3公里，包括修复路基、路面、涵管，新建挡墙、排水沟4300米，硬化路面300余米等设施 | 2020年7月-9月 | 受益贫困户57户176人，解决交通出行的情况下，发展养殖生猪300头、乌鸡5500只，洋芋270亩；20户发展中蜂380箱 ， 38户种植魔芋120亩，19户发展烤烟102亩 。带动年户均增收1200元以上。 | 60 | 60 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 45 | 新坪村旅游扶贫示范村建设项目 | 钟宝镇 新坪村 | 支持发展红杉溪谷旅游扶贫集体经济综合体，配套建设800米道路、供水管1000米，配套活动营地600余平方米，完善基础设施后以固定资产投资形式量化股本金100万。增加新坪村集体经济组织合作社在红杉溪谷旅游公司中的占比。 | 2020年7月-9月 | 配齐配全红杉溪谷园区基础设施，并达到最初承包运营基础，承包后预计为8个村集体经济组织合作社增收45万元，全镇所有贫困户分红获益。利用土地流转、就近务工，直接受益贫困户13户。 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 钟宝镇 | 资金扶持 |  |
|  | 46 | 小埫产业桥 | 曙坪镇 兴隆村 | 新建80延米，宽5.5米桥一座。采取预制箱梁建设方式，桥墩采用灌注桩，建设引桥16米，安装桥梁防护栏80米，引桥防撞护栏25米，防护挡墙300方，建设桥梁人行道。 | 2020年1月-7月 | 改善11户贫困户出行，解决38户贫困户生产生活条件，方便群众发展生猪和林下养鸡产业。 | 200 |  | 200 |  |  | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 47 | 兴隆村集体经济示范点建设项目 | 曙坪镇 兴隆村 | 依托村集体经济建设矿泉水厂厂房800㎡，引进全自动生产线一条，建设化验室一个，仓库200㎡，招聘40余贫困户就业，123户贫困户分红受益。 | 2020 | 40余贫困户直接就业增收，带动123户贫困户分红受益。 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 48 | 桃元村集体经济示范点建设项目 | 曙坪镇 桃元村 | 依托村集体经济建设二道扁茶叶示范园区等配套设施，计划建设茶叶50亩，带动贫困户增收。 | 2020 | 带动39户贫困户分红受益，年户均增收500元以上。 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 49 | 新华村集体经济示范点建设项目 | 城关镇 新华村 | 发展商混站年产3万方，发展多鳞白甲鱼原种保护与繁育基地40亩，杨桃产业园100亩等特色产业，解决12户贫困户务工，93户贫困户参与分红。 | 2020 | 预计年收益5万元以上，按70％分红比例分给贫困户，带动12户贫困户务工年增收15000元以上。 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 50 | 新坪村集体经济示范点建设 | 钟宝镇 新坪村 | 依托村集体经济，发展林下旅游综合示范体，主要建设内容为240平方米示范体配套设备，600平方米户外配套设施等基础设施配套。进一步壮大集体经济，带动群众稳定增收。 | 2020年1月-10月 | 带动111户贫困户享受村集体经济分红，预计分红5万元，分红比例不低于6%，实现全村全覆盖。 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 51 | 团结村集体经济示范点建设 | 华坪镇 团结村 | 强化品牌建设，发展大黄、黄连等中药材500亩，壮大团结村集体经济，带动贫困户稳定增收。 | 2020年 3月-12月 | 通过流转土地、订单、劳务用工，带动贫困户20户种植大黄500亩。将50万作为股本金，按照6%保底分红，覆盖全村所有贫困户。带动贫困户70户年均增收1000元以上。 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 52 | 三坝村集体经济示范点建设 | 华坪镇 三坝村 | 建设农副产品加工厂300平米，创办实体企业，收购、加工、销售农副产品，壮大三坝村集体经济，带动贫困户稳定增收。 | 2020年 3月-12月 | 带动贫困户70户订单种植土豆、红薯，带动群众劳务用工。将50万作为股本金，按照6%保底分红，覆盖全村所有贫困户。带动贫困户113户年均增收1000元以上。 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 53 | 渝龙村集体经济示范点建设 | 华坪镇 渝龙村 | 结合自然资源优势，成立魔芋种植示范合作社，稳固魔芋种植600亩，带动贫困户稳定增收。 | 2020年 3月-12月 | 通过流转土地、订单、劳务用工，带动贫困户30户种植魔芋600亩。将100万作为股本金，按照6%保底分红，覆盖全村所有贫困户。带动贫困户73户年均增收1000元以上。 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 54 | 旧城村旅游扶贫示范村建设项目 | 钟宝镇 旧城村 | 配合旧城村开展旅游示范村建设，修建主河道修建河堤96米，高7.5米，底宽2.8米，顶宽0.8米，保障246户784人生命和255亩土地安全。基础设施产权为集体所有。开展人居环境整治、村庄整洁保洁，带动贫困户发展旅游特色产业、农家乐、销售农特产品、务工，实现贫困户增收。 | 2020年10月-12月 | 一是确保了22户贫困户的生命财产安全；二是推动了塘坊坝的发展，为30余户贫困劳动力提供了就近务工的工作岗位；三是改善了人居环境。 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 钟宝镇 | 资金扶持 |  |
| 基础设施小计 |  |  |  |  |  |  | 1055.00 | 570.00 | 485.00 |  |  |  |  |  |
| 基础设施类 | 55 | 城关镇竹节溪村八组硬化道路工程 | 城关镇 竹节溪村 | 道路硬化1125m，路基宽度4.5m，硬化宽3.5m，厚18厘米。 | 2020年 5月-7月 | 改善16户群众交通出行条件，其中贫困户2户。 | 76 | 76 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 56 | 城关镇友谊村十一组道路硬化工程 | 城关镇 友谊村 | 线路总长为866.537m，硬化道路长680m（扣除桥面后硬化长度），路基宽度5.5m，硬化路面宽度4.5m，路肩排水沟680m | 2020年 7月-8月 | 改善14户贫困户交通出行条件。 | 50 | 50 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 57 | 牛头店镇国庆村一组道路硬化工程 | 牛头店 镇国庆村 | 硬化路面360米，路基宽度5.5米，硬化宽度4.5米。包括借土填方64立方米，厚150mm砂砾石垫层340.2平米，水泥混凝土面板1285.2平米，路肩排水沟40米 | 2020年6月-8月 | 改善67户农户生产生活条件，其中贫困户9户。 | 16 | 16 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 58 | 牛头店镇国庆村十组道路硬化工程 | 牛头店 镇国庆村 | 设计280米长度的道路硬化及路面修复，宽度4.5米，包括挖除旧路面700平米，挖土方136立方米，厚150mm砂砾石垫层1035平米，水泥混凝土面板1035平米，M7.5桨砌石挡土墙371立方米 | 2020年6月-10月 | 改善50户农户生产生活条件，其中贫困户11户。 | 30 | 30 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 59 | 牛头店镇国庆村八组道路硬化工程 | 牛头店镇 国庆村 | 新建70米排水沟，用于国庆村七八组群众居住防治山洪。 | 2020年6月-7月 | 解决30余户房屋安全得到保障，其中贫困户5户。 | 8 | 8 |  |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 60 | 钟宝镇东风村四组道路硬化工程 | 钟宝镇 东风村 | 主要建设内容为硬化道路全长495.8米，路基宽度5.5米，硬化路面宽度4.5米。 | 2020年7月-9月 | 巩固脱贫成效，改善群众32户67人交通出行条件，其中贫困对象5户。为农业生产、贫困群众经营性增收提供了保障基础。 | 45 | 45 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 61 | 钟宝镇东风村五组道路硬化工程 | 钟宝镇 东风村 | 主要建设内容为硬化道路总长度369.7米，路基宽度5.5米，硬化路面宽度4.5米。 | 2020年7月-9月 | 巩固脱贫成效，改善群众19户51人交通出行条件。带动了东风村多个农家乐的发展，解决了5个贫困劳动力就近务工的状况。 | 28 | 28 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 62 | 花坪村文溪口桥路面修复 | 曾家镇 花坪村 | 修复花坪村文溪口大桥70米。包括硬化桥面427平方米，人行道铺设100平方米，新增路沿石52.7米。 | 2020年7月-9月 | 改善20户贫困户49人生产生活条件。 | 15 | 15 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 63 | 琉璃村三组道路 硬化 | 曾家镇 琉璃村 | 硬化琉璃村三组道路224米，宽度3.5米，硬化面积784M² | 2020年7月-9月 | 改善5户贫困户13人出行条件。 | 8 | 8 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 64 | 阳河村村级道路完善工程 | 曾家镇 阳河村 | 完善阳河村村级道路1.659公里，包括硬化路面115米、新建错车道5处，新修排水沟1.53公里，新增防护栏396米。 | 2020年7月-9月 | 改善30户贫困户105人出行条件。 | 25 | 25 |  |  |  | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 65 | 城关镇新华村三组瓦场道路 | 城关镇 新华村 | 新修砂石路699.92m，路基宽度4.0m，路面宽度3.5m,碎石垫层2713.17m³，路肩排水沟400m | 2020年 7月-8月 | 改善28户贫困户出行条件。 | 30 | 30 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 66 | 城关镇文彩村一组道路工程 | 城关镇 文彩村 | 新修道路1069.453m（本段全长420m），路基宽度4.5m，硬化路面宽度4.0m | 2020年 8月-10月 | 方便34户群众种养殖，改善12户贫困户出行条件。 | 110 | 110 |  |  |  | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 67 | 三坝村三组道路加宽硬化 | 华坪镇 三坝村 | 新加宽硬化道路全长 665.4 米，路基宽度为 4.5米，路面宽度为 4.0米，主要工程内容为挡土墙、排水沟、路基垫层及混凝土路面硬化等。 | 2020年5月至7月 | 改善65户群众生产生活条件，其中贫困户29户89人。 | 40 | 40 |  |  |  | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 68 | 渝龙村水毁修复工程 | 华坪镇 渝龙村 | 沟渠治理135.5米，底宽1.55米，顶宽0.9米。护坡5处，挡墙250方。 | 2020年5月至7月 | 改善62户群众生产生活条件，其中贫困户27户65人。 | 18 | 18 |  |  |  | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 69 | 马镇村五组便民路 | 曙坪镇 马镇村 | 硬化道路0.1公里，厚18厘米，路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 4.0 米，其中包含挡土墙、路基垫层及挖填方等。 | 2020年7月-12月 | 改善25户群众生产生活条件，其中4户贫困户13人出行条件。 | 6 | 6 |  |  |  | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 70 | 马镇村三组道路修复 | 曙坪镇 马镇村 | 修复道路3公里，厚18厘米，路基宽度为 4 米，路面宽度为 3米，其中包含挡土墙、路基垫层及挖填方等。 | 2020年7月-12月 | 改善26户群众生产生活条件，其中11户贫困户32人出行条件。 | 40 | 40 |  |  |  | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 71 | 新修民主村一组道路 | 钟宝镇 民主村 | 主要建设内容为硬化加宽道路645米，路基宽度为4.5米，路面宽度4米；新修产业道路222.38米，路基宽度为2.5米。 | 2020年7月-9月 | 改善29户82人群众出行条件，其中收益贫困对象9户29人。 | 25 | 25 |  |  |  | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 72 | 大华路安全生命防护工程 | 华坪镇 | 新建6.5公里警示桩、标志、标线、加装护栏等设施，主要工程量为：振荡标线3096平方米，波形梁护栏3370米，各类标志牌44个，道口标注16个，凸面镜2个、道口标柱16根。 | 2020年3月—6月 | 改善820户2535人交通出行条件，其中，建档立卡贫困人口478户1416人。 | 166.00 |  | 166.00 |  |  | 县交通局 | 工程建设 |  |
|  | 73 | 双马路安全生命防护工程 | 曙坪镇 | 新建6.5公里警示桩、标志、标线、加装护栏等设施，主要工程量为：标志牌40块、波形梁护栏2300米、道口示警桩36根、路面标线2189平方米、水泥稳定类路面底基层9150平方米、水泥稳定类路面基层8418平方米、沥青同步碎石封层8418平方米、厚5cm沥青混凝土面层8418平方米等。 | 2020年7月—8月 | 改善557户1460人交通出行条件，其中，建档立卡贫困人口399户1052人。 | 250.00 |  | 250.00 |  |  | 县交通局 | 工程建设 |  |
|  | 74 | 团结村五组（金敬武家门前）道路硬化 | 华坪镇 团结村 | 新硬化道路全长257米，路基宽度为 3.5 米，路面宽度为 3.0 米，主要工程内容为挡土墙、路基垫层及混凝土路面硬化等。 | 2020年5月至7月 | 改善40户群众生产生活条件，其中贫困户8户26人。 | 15 |  | 15.00 |  |  | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 75 | 团结村五组桥沟湾至黄再清老屋道路硬化项目 | 华坪镇 团结村 | 新硬化道路路线全长 209.3米，路基宽度为 3.5 米，路面宽度为 3.0米，主要工程内容以路基垫层及混凝土路面硬化等。 | 2020年5月至7月 | 改善40户群众生产生活条件，其中贫困户4户13人。 | 10 |  | 10.00 |  |  | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 76 | 和平村五组水毁路修复 | 曙坪镇 和平村 | 修复道路0.1公里、厚18厘米，路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 4.0 米，护堤150方，挡墙40米。 | 2020年7月-12月 | 改善25户群众生产生活条件，其中8户贫困户23人出行条件。 | 21 |  | 21 |  |  | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 77 | 水晶坪村三组防洪堤建设 | 牛头店镇 水晶坪村 | 修建水晶坪三组防洪堤，沟渠治理双边122.7米，包含M10水泥砂浆砌石挡土墙墙身339.48立方米，C15片石混凝土基础158.528立方米，10厚C25混凝土压顶9.816立方米 | 2020年6月-2020年8月 | 改善4户群众生产生活安全,其中贫困户1户，非贫困户3户。引进企业开发滴水崖旅游开展，带动贫困户增收。 | 23 |  | 23 |  |  | 牛头店镇 | 工程建设 |  |