镇坪县财政局文件

镇财农〔2020〕3号

镇坪县财政局

关于下达2020年县本级财政专项扶贫资金的通    知

县交通局、农水局、人社局、文广旅游局及各镇人民政府：

根据《镇坪县2020年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》文件，现将县本级配套的财政专项扶贫资金1850万元下达你部门、镇，专项用于产业发展类项目1080万元、基础设施类项目770万元（具体分配情况见附表）。年底列入2020年政府支出功能分类科目“2130504农村基础设施建设”和“2130505生产发展”。

按照《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点意见》（国办发〔2016〕22号）文件精神及相关规定，本次下达资金属涉农整合资金范围，请严格按照《镇坪县涉农整合资金项目管理暂行办法》的有关规定管理使用资金，严格按照项目投资计划、绩效目标实施项目建设，严禁擅自超项目计划范围、超投资标准、改变资金用途，同时按要求报送绩效目标表，确保资金使用成效。

附件：镇坪县2020年县级财政专项扶贫资金项目计划分配明细表

镇坪县财政局

2020年4月27日

| 镇坪县2020年县级财政专项扶贫资金项目计划分配明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类别 | 序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设年限 | 预期效益 | 合计 （万元） | 计划投资（万元） |  |  |  | 实施单位 | 财政支持环节 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1850 |  |  |  | 1850 |  |  |  |
| 产业发展小计 |  | 产业发展小计 |  |  |  |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 |  |  |  |
|  | 1 | 贫困劳动力转移就业补贴 | 镇坪县 | 受疫情影响，用于优先安排贫困劳动力转移就业等交通、生活补贴，预计转移就业1000人以上。 | 2020年6月-10月 | 转移外出务工贫困劳动力1000人以上，实现稳定就业，人均补助1000元。 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 县人社局 | 资金补贴 |  |
|  | 2 | 兴隆坡产业桥 | 曙坪镇 兴隆村 | 新建70延米，宽8.5米桥一座，采取预制箱梁建设方式，桥墩采用灌注桩，建设引桥46米，安装桥梁防护栏80米，引桥防撞护栏56米，防护挡墙700方，建设桥梁人行道。 | 2020年1月-6月 | 改善11户贫困户出行，解决41户贫困户种地难问题，方便群众发展生猪和林下养鸡产业。 | 300 |  |  |  | 300 | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 3 | 镇坪县旅游扶贫发展专项扶持资金 | 全县 | 对150户贫困户依托旅游资源稳定发展增收进行到户扶持，配套建设扶贫农副产品售卖处3处，建设道路1.2公里、宽4.5米、厚18厘米，提升全县乡村旅游扶贫效益，带动贫困群众增收。 | 2020年1月至11月 | 进一步提升乡村旅游发展，带动150户贫困户户均增收1000元以上。 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 县文广旅游局 | 资金扶持 |  |
|  | 4 | 曾家镇桃花村集体经济示范点建设项目 | 曾家镇 桃花村 | 用于现代农业产业发展，计划发展草莓种植基地20亩，新建钢化大棚6个，解决10户贫困户务工。 | 2020年4月-12月 | 带动15户贫困户年均增收1000元以上。 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 县农水局 | 资金扶持 |  |
|  | 5 | 宏伟旅游扶贫示范村建设项目 | 曾家镇 宏伟村 | 用于宏伟村茶叶产业示范观光园的基础设施配套，新建人行步道495米，宽1米，新建园区硬化道路400米，宽3.5米，厚度18cm，新修挡墙845米，新建排水沟915米。带动贫困户参与茶叶种植，并在茶叶园区务工，售卖特色农产品，实现增收。 | 2020年7月-9月 | 带动60户贫困户发展茶叶产业，通过项目实施实现贫困户年均增收1500元以上。 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 曾家镇 | 资金扶持 |  |
|  | 6 | 坪宝村旅游扶贫示范村建设项目 | 城关镇 坪宝村 | 在八坪山发展高山蔬菜种植和生态养殖产业，带动贫困户种植高山蔬菜35亩。养殖生猪50头、羊100只，实现稳定增收。计划路面加宽4028.294M，路基宽度6M，硬化路面宽度5.5M，挖土方17960m³，挖石方14057m³，土石混填1752m³。 | 2020年 7月-8月 | 改善贫困户发展产业的基础设施，带动23户贫困户发展特色产业，户均增收1500元以上。 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 城关镇 | 资金扶持 |  |
|  | 7 | 国庆旅游扶贫示范村建设项目 | 牛头店镇 国庆村 | 依托国庆村旅游资源，发展特色旅游扶贫产业。改善国庆村三组基础设施。计划建设道路全长607.81米，路面宽7.5米，混凝土路宽5.0米。带动贫困户发展农家乐、旅游特色服务产业，销售农家特色产品，实现增收。 | 2020年7月-9月 | 改善村基础设施环境，发展特色旅游服务产业，带动贫困户35户年均增收1000元以上。 | 80.00 |  |  |  | 80.00 | 牛头店镇 | 资金扶持 |  |
|  | 8 | 湘坪村产业发展暨集体经济建设项目 | 上竹镇 湘坪村 | 实施湘坪村四、五组百合园种基地处道路修复及路肩整治，对百合花园环线损坏道路破碎拆除900米，改造路基900米，铺设沥青混凝土2727平方米，铺设混凝土路肩与铺砖路肩207平方米。 | 2020年2月—10月 | 改善湘坪村生产生活条件，促进湘坪村产业发展和百合花园观光旅游，直接受益贫困户28户89人，带动贫困户务工增收和乡村旅游发展。 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 上竹镇 | 资金扶持 |  |
|  | 9 | 中心村旅游扶贫示范村建设项目 | 上竹镇 中心村 | 改善中心村基础设施条件，建设道路1.3公里，混凝土排水沟600米，挡墙365立方，路肩270米。整治沿线人居环境1公里。发展中心村我在乡下有块田项目，带动贫困户管护一块田，种植订单蔬菜，实现增收。 | 2020年2月—10月 | 改善中心村生产生活条件和人居环境，促进中心村我在乡下有块田公益扶贫项目建设，直接带动贫困户52户146人，带动贫困户务工增收和乡村旅游发展。 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 上竹镇 | 资金扶持 |  |
|  | 10 | 庙坝村旅游扶贫示范村建设项目 | 上竹镇 庙坝村 | 发展庙坝村旅游扶贫示范村项目，改善乡村基础设施条件，建设庙坝村三组、四组道路1公里道路，铺设15cm砂石垫层1637平方米，18cm垫层1073平方米，硬化18cm混凝土路面1637平方米，20cm混凝土路面1073平方米，安装混凝土护栏178米。修复桥梁4座。通过项目建设带动贫困户依托乡村旅游，售卖农特产品，发展餐饮服务业，实现增收。 | 2020年2月—10月 | 改善庙坝村基础设施条件，吸纳游客到庙坝村游玩促进庙坝村乡村旅游发展，直接受益贫困户29户83人，带动贫困户增收。 | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 上竹镇 | 资金扶持 |  |
|  |  | 基础设施小计 |  |  |  |  | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |  |  |  |
| 基础设施类 | 11 | 鄂双路安全生命防护工程 | 曾家镇 | 新建2.4公里警示桩、标志、标线、加装护栏等设施，主要工程量为：波形梁护栏2582米，标志牌3块，警示灯1处。 | 2020年4月—6月 | 改善266户663人交通出行条件，其中，建档立卡贫困人口153户405人。 | 70.00 |  |  |  | 70.00 | 县交通局 | 工程建设 |  |
|  | 12 | 文溪沟口－文溪通村公路完善工程 | 曾家镇 | 新建0.7公里完善排水、安保等设施，修复路面、硬化路肩等设施，主要工程量为：M7.5浆砌片石968.6立方米，钢筋混凝土圆管涵1道，板涵1道，标志牌3块，警示灯1处。 | 2020年4月—6月 | 改善279户799人交通出行条件，其中，建档立卡贫困人口174户500人。 | 41.00 |  |  |  | 41.00 | 县交通局 | 工程建设 |  |
|  | 13 | 花坪村二组道路 | 曾家镇 | 修复水毁道路1.0公里，主要工程量为：路基挖方（土1.4立方千米/石0.6立方千米)，防护工程0.18立方千米（M7.5 浆砌片石）。 | 2020年4月—6月 | 改善279户799人交通出行条件，其中，建档立卡贫困人口174户500人。 | 10.00 |  |  |  | 10.00 | 县交通局 | 工程建设 |  |
|  | 14 | 三坝村三组损毁路修复 | 华坪镇 三坝村 | 修复路线全长 412.3 米，路基宽度为 4.0 米，路面宽度为 3.5 米，主要工程内容为破损路面挖除、路基垫层及混凝土路面硬化等。 | 2020年5月至7月 | 改善29户群众生产生活条件，其中贫困户8户贫困户20人。 | 25 |  |  |  | 25.00 | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 15 | 竹叶村五组道路建设 | 牛头店 镇竹叶村 | 修复道路长度400.2米，路基宽度4.5米，石渣垫层3.5，包括借土填方208.49立方米，浆砌片（块）石385.63立方米，碎石垫层1400.7平米 | 2020年6月-8月 | 改善24户农户生产生活条件，其中贫困户8户，促进1户旅游山庄得到发展。 | 20 |  |  |  | 20.00 | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 16 | 前进村三组狮子堡路面改造及硬化 | 牛头店镇 前进村 | 硬化前进村三组产业道路820米，路基宽度4.5米，硬化宽度4米。包含砂砾垫层3280平米，水泥混凝土面板3280平米 | 2020年6月-8月 | 改善37户贫困户生产生活条件，吸引企业到村投资，流转土地210亩，发展养殖种植业，带动11户贫困户人均增收3000元。 | 45 |  |  |  | 45 | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 17 | 国庆村学校道路拓宽改造提升工程 | 牛头店镇 国庆村 | 改造学校道路200米，路基宽度7.5米，原路面宽度3.5米，现增加3.5米（不含排水沟），包含挖土方633.92立方，挖石方1691.44立方，碎石垫层740平米，水泥混凝土面板740立方米，路肩排水沟160米，M7.5浆砌石挡土墙900.7立方米，1-0.5m圆管涵10米 | 2020年6月-9月 | 改善1025名群众及学生出行安全，其中112名贫困学生。 | 60 |  |  |  | 60 | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 18 | 上竹镇庙坝村道路维修 | 上竹镇 庙坝村 | 实施庙坝村三组、四组道路翻修工程500米，宽3.5米，硬化路面厚18厘米。 | 2020年2月—9月 | 改善庙坝村三、四组群众生产生活条件和出行交通条件，提高贫困户产业发展效率，直接受益贫困户17户42人，并带动部分贫困劳力务工增收。 | 25 |  |  |  | 25 | 上竹镇 | 工程建设 |  |
|  | 19 | 联合村一、四、五组道路维修 | 曙坪镇 联合村 | 修复桥梁基础1处，清理滑坡障碍3处。路面修复500米，厚18厘米，路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 4.0 米，其中包含挡土墙、路基垫层及挖填方等。 | 2020年8月-12月 | 改善74户群众生产生活条件，其中35户贫困户86人出行条件。 | 45 |  |  |  | 45.00 | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 20 | 渝龙村便民桥建设项目 | 华坪镇 渝龙村 | 新建一座跨度4米、宽5米的钢筋混凝土便民桥。 | 2020年5月至7月 | 改善23户群众生产生活条件，其中贫困户8户23人。 | 5 |  |  |  | 5.00 | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 21 | 松坪村便民桥建设项目 | 上竹镇 松坪村 | 新建一座跨度6米、宽4米的便民桥 | 2020年3-5月 | 改善松坪村五、六组群众生产生活条件和出行条件，促进产业发展，其中直接受益贫困户34户123人。 | 5 |  |  |  | 5.00 | 上竹镇 | 工程建设 |  |
|  | 22 | 三坝村便民桥建设项目 | 华坪镇 三坝村 | 新建一座跨度3米、宽5米的钢筋混凝土便民桥。 | 2020年5月至7月 | 改善19户群众生产生活条件，其中贫困户9户30人。 | 5 |  |  |  | 5.00 | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 23 | 金坪村四组水毁修复 | 曾家镇 金坪村 | 修复金坪村四组河堤76.4米共300M³，硬化面积90M²。 | 2020年7月-9月 | 解决8户贫困户26人安全隐患。 | 12 |  |  |  | 12 | 曾家镇 | 工程建设 |  |
|  | 24 | 城关镇小河村革命小学沟堤 | 城关镇 小河村 | 新修河堤一处77m（单侧），沟海底480m²，利用土石混填路基150m³，浆砌片石120m³，混凝土压顶5.12m³，混凝土72m³，10cm砂石垫层48m³，消能坎7.38m³ | 2020年 7月-8月 | 解决16户贫困户房屋及土地安全隐患 | 13 |  |  |  | 13 | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 25 | 城关镇联盟村山洪沟治理工程 | 城关镇 联盟村 | 为排水沟387.2m，沟顶净宽1.0m，深0.8m，底宽0.5m | 2020年 7月-8月 | 解决37户贫困户119人房屋及土地安全隐患。 | 35 |  |  |  | 35 | 城关镇 | 工程建设 |  |
|  | 26 | 三坝村105工程排水沟治理 | 华坪镇 三坝村 | 新建排水沟2处。一是新修梯形混凝土排水沟长72米，顶宽0.8米，底宽0.4米，高0.7米，厚0.3米；二是新修矩形排水沟明沟30米，暗沟71.4米。 | 2020年5月至8月 | 改善28户群众生产生活条件，其中贫困户16户38人。 | 35 |  |  |  | 35 | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 27 | 团结村五组竹子溪水沟上段沟渠治理 | 华坪镇 团结村 | 新修浆砌石沟渠长为500米沟渠，宽2.5米，高1米。 | 2020年5月至7月 | 改善40户群众生产生活条件，其中贫困户9户29人。 | 30 |  |  |  | 30 | 华坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 28 | 先锋村老村道修复工程 | 牛头店 镇先锋村 | 对猴子崖至老村委会村道及排水沟修复完善。修复道路长度334米，破损混凝土硬化路面修复宽度4米，包含挖除旧路面665平米，排水沟50米，砂砾垫层760平米，水泥混凝土面板760平米，路肩排水沟210米 | 2020年6月-2020年8月 | 改善194户农户生产生活条件，其中贫困户 75户。 | 15 |  |  |  | 15 | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 29 | 冯营沟沟渠治理项目 | 牛头店镇 先锋村 红星村 | 对200米河道进行清淤整治，河堤加固90.5米，底宽1.5米，顶宽0.6米。 | 2020年6月-2020年8月 | 解决70余户群众生产生活安全，其中贫困户53户，带动12户贫困户就近务工，户均增收1500元。 | 20 |  |  |  | 20 | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 30 | 国庆村三组沟渠治理项目 | 牛头店镇 国庆村 | 王德辉至万树明处沟渠治理179米，包括M10水泥砂浆砌石挡土墙476.14立方米，15cm厚C25混凝土海底179平米，10厚C25混凝土压顶22. 196立方米 | 2020年6月-2020年8月 | 解决了13户贫困户房屋及土地安全隐患问题。 | 25 |  |  |  | 25 | 牛头店镇 | 工程建设 |  |
|  | 31 | 双坪村二组排水沟 | 曙坪镇 双坪村 | 治理排水沟500米，宽0.8米，高0.5米。 一是新修梯形混凝土排水沟长400米，顶宽0.8米，底宽0.4米，高0.7米，厚0.3米；二是新修矩形排水沟明沟70米，暗沟30米。 | 2020年7月-12月 | 改善20户群众生产生活条件，其中10户贫困户22人房屋及土地安全隐患。 | 10 |  |  |  | 10 | 曙坪镇 | 工程建设 |  |
|  | 32 | 得胜村四组沟渠治理 | 钟宝镇 得胜村 | 主要建设内容为改建梯形排水沟两处总长度162.1米；修缮河堤一处，全长27.5米。 | 2020年7月-9月 | 解决16户49人房屋及土地安全隐患，其中贫困户9户28人。 | 17 |  |  |  | 17 | 钟宝镇 | 工程建设 |  |
|  | 33 | 湘坪村人居环境整治项目 | 上竹镇 湘坪村 | 对湘坪村四、五组百合园道路环线人居环境进行综合整治，包括实施混凝土档墙270立方米，铺设混凝土管道750米，混凝土排水沟92米，建雨水收集口51座。 | 2020年2月-10月 | 改善湘坪村生产生活条件和人居环境，促进产业发展，直接受益贫困户28户89人，带动贫困户务工增收和乡村旅游发展。 | 30 |  |  |  | 30 | 上竹镇 | 资金扶持 |  |
|  | 34 | 向阳村人居环境整治项目 | 曾家镇 向阳村 | 整治向阳村人居环境，新建排水沟3.2公里，确保村庄整洁。 | 2020年7月-9月 | 改善贫困户50户152人住户生产生活条件。 | 30 |  |  |  | 30 | 曾家镇 | 资金扶持 |  |
|  | 35 | 花坪村人居环境整治项目 | 曾家镇 花坪村 | 整治花坪村人居环境，修缮破损环境卫生设施一处，新建防护栏杆212米，硬化人行道64米，确保村庄整洁。 | 2020年7月-9月 | 改善贫困户32户92人住户生产生活条件。 | 30 |  |  |  | 30 | 曾家镇 | 资金扶持 |  |
|  | 36 | 阳河村居民环境整治工程 | 曾家镇 阳河村 | 整治阳河村人居环境1.5公里，修复环境卫生设施146.2米。 | 2020年7月-9月 | 改善25户贫困户72人生产生活条件。 | 22 |  |  |  | 22 | 曾家镇 | 资金扶持 |  |
|  | 37 | 联合村人居环境整治项目 | 曙坪镇 联合村 | 联合村三组道路两侧人居环境整治3.7公里，购买垃圾箱60个，修复排水沟1200米，实施清洁保洁。主管道HDPE钢带增强管敷设总长度3700米，主管道管径为DN200，干管管径为PVC150，连户管道管径为PVC100，全段共设检查井、跌水井共19座，共设20立方米砖砌处理池1座。 | 2020年1月-8月 | 改善67户群众生产生活条件，其中贫困户18户27人生产生活条件。 | 30 |  |  |  | 30 | 曙坪镇 | 资金扶持 |  |
|  | 38 | 新坪村人居环境整治项目 | 钟宝镇 新坪村 | 新坪村园区产业道路两侧人居环境整治3公里，整理排水沟1600米，新建环境设施一个。 | 2020年7月-9月 | 改善40户123人生产生活条件，其中贫困户16户52人。 | 30 |  |  |  | 30 | 钟宝镇 | 资金扶持 |  |
|  | 39 | 友谊村环境综合整治 | 城关镇 友谊村 | 给水管道300米，排水管道350米，检查井16个，20立方米处理池1座，10cm混凝土硬化125平方米，M10浆砌片石挡墙20立方米，石材栏杆115米. | 2020年 3月-4月 | 改善16户贫困户生产生活条件及环境卫生。 | 30 |  |  |  | 30 | 城关镇 | 资金扶持 |  |