附件5

镇坪县铁腕治霾2017年“散乱污”企业清理

取缔专项行动方案

为认真贯彻落实市委、市政府铁腕治霾的有关工作要求，依法依规清理取缔“散乱污”企业，有效解决乱排乱放行为，不断改善城市环境空气质量，根据《镇坪县“铁腕治霾•• 保卫蓝天”2017年工作方案》，结合本县实际，特制定本行动方案。

一、工作目标

2017年10月30日前，以城乡结合部、南江河道、集镇等区域为重点，按照“谁主管、谁负责”“谁许可、谁负责”以及属地化管理原则，有效整合执法资源，强化联动执法，

依法依规清理取缔“散乱污”企业，有效遏制乱排乱放行为，加快改善城市环境空气质量。

二、重点任务

（一）扎实开展整治“散乱污”企业。全面排查辖区内各类小型加工制造企业，对不符合国家产业政策、对环境造成负面影响、高耗能高污染的“散乱污”企业，坚决按照“两断三清”（即断水、断电,清除原料、清除产品、清除设备）标准，采取相应的停止或限制措施。

（二）严肃查处环境违法行为。严厉打击无环保处理设施、无组织排放、环保不达标等违法违规行为，环保部门采取按日连续处罚、查封、扣押、限制生产、停产整治等措施，依法加大对企业环境违法违规行为的综合惩治力度。

（三）严肃查处无证无照违规经营行为。严厉打击无证无照、证照不全的生产经营行为。对存在危害群众身体健康、威胁公共利益和安全、破坏资源环境的无证无照经营行为企业坚决依法取缔。

（四）严肃查处违法用地违法建设行为。严厉打击违法用地、违法建设行为，集中力量拆除存在重大安全隐患的违法建筑，禁止利用既有违法建筑从事生产经营等活动。

（五）严肃查处影响生产安全违法行为。依法依规查处存在重大安全生产隐患的企业，重点清理、取缔违法违规小化工、小木器、小服装、小加工、小作坊等“五小企业”、再生资源回收单位以及住宿与生产、储存、经营合用场所。

三、实施步骤

（一）摸底排查阶段(2017年6月10日-2017年6月30日)。制定出符合本地区实际的清理取缔“散乱污”企业实施方案，明确责任部门及责任人。对排查的所有企业逐一建立包括企业名称、地址、营业执照及组织机构代码证、企业类别、产能、产量等内容的台账。

（二）统一取缔阶段(2017年7月1日-2017年9月30日)。对排查结果进行统一收集整理，制定“散乱污”企业清理取缔名单。对存在各类环境问题的企业采取有效的停止或限制措施，该取缔的一律取缔，该清理的一律清理，确保9月底前完成取缔清理工作。

（三）督查总结阶段(2017年10月1日-2017年10月31日)。10月底前将清理取缔“散乱污”企业情况汇总上报县政府。县上成立专项督导组，对 “散乱污”企业清理取缔情况进行专项督促检查。

四、工作要求

（一）明确责任分工。成立“散乱污”企业清理取缔工作领导小组，统一安排部署，明确职责分工，将责任落实到部门，细化到责任人。建立长效管理机制，开通社会媒体报道、群众举报通道，对“散乱污”企业发现一例，坚决清理取缔一例。

（二）强化联合执法。坚持定期协商、联合办案制度和环境违法案件移交、移送、移办制度，强化联合执法，共同打击环境违法行为。建立清理取缔工作档案，及时向社会公开取缔结果，防止被取缔企业死灰复燃。

（三）严格责任追究。对没有认真履行相应职责或组织不力造成取缔工作不能按时完成、取缔工作中不执行相关规定和标准，隐情不报、消极应付、未按时上报有关情况、逾期未完成任务的县区，要严肃追究相关人员的责任。